Formato de Informe de Retrospectiva

| Nombre del equipo: | Full system |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 1 |

- Resumen de los aspectos positivos y negativos del sprint:

Aspectos positivos: - Las metas propuestas se lograron - Buena interacción entre todos - Al conocer el problema miramos entre todos para llegar a una solución Aspectos negativos: - Falta de aprobación en conjunto - Centrar la atención en los pequeños detalles

- Propuesta (o propuestas) de cambio seleccionada(s) para el siguiente sprint:

Revisar detalladamente cuando un compañero hace su entrega y pide opinión del trabajo. Revisar que todo este organizado y completo para la entrega.

| Nombre del equipo: | Full system |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 2 |

- Resumen de los aspectos positivos y negativos del sprint:

Aspectos positivos: - Se busca en conjunto como solucionar los problemas que se presentan. - Se muestran los resultados para aprobación de todos los compañeros. Aspectos negativos: - Mala comunicación de parte de los compañeros a la hora de entregar su parte del trabajo.

- Propuesta (o propuestas) de cambio seleccionada(s) para el siguiente sprint:

Que los compañeros sean mas cumplidos a la hora de entregar su parte del trabajo. Que cada persona diga una fecha en especifico para la parte de la entrega del trabajo.

| Nombre del equipo: | Full system |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 3 |

- Resumen de los aspectos positivos y negativos del sprint:

Aspectos positivos: - Se miro detalladamente que la documentación este bien hecha con respecto a la aplicación. Aspectos negativos: - Difícil coordinación para cuadrar los horarios de las reuniones.

- Propuesta (o propuestas) de cambio seleccionada(s) para el siguiente sprint:

Buscar posibles soluciones a la hora de realizar las reuniones para que todos estén enterados de los avances que se realizan.